| Критерий оценки | Содержание (по проекту GameFit) |
| --- | --- |
| 1. Число участников и их компетенции | Селявсинова Гульбика Баязитовна и Епхиева Алика Робертовна, CEO / Основатели: Опыт работы в фитнес-залах в Москве (3 года). Опыт занятий в фитнес-зале. Понимание специфики российского рынка фитнес-услуг, сеть контактов среди владельцев клубов. Есть опыт участия командой в акселераторе и в конкурсе студенческих инициатив. |
| 2. Минимальные стартовые затраты | План расходов на этап MVP (12 мес.): 8,1 млн руб. • Зарплаты (4 чел.) – 4,8 млн руб. • R&D (комплектующие, ПО, облака РФ) – 1,2 млн руб. • Прототипирование (сборка в РФ) – 0,6 млн руб. • Маркетинг (выставка «Фитнес-Россия», лендинг) – 0,3 млн руб. • Налоги и прочее – 1,2 млн руб. План привлечения средств: Гранты («Сколково», «Старт»), конкурсы (АСИ), российский бизнес-ангел. |
| 3. Перспективы коммерциализации | 1. Размер рынка (РФ): • TAM: Рынок фитнес-услуг РФ – ~262,8 млрд руб. • SAM: Премиум/бизнес-клубы в городах 500К+ – ~25 млрд руб. (800-1000 клубов). • SOM: Цель на 3 года – 30 клубов (1,2-1,5 млрд руб.). 2. Тенденции: Рост спроса на персонализацию, импортозамещение оборудования, цифровизация, усиление конкуренции за лояльность клиентов. 3. Целевая аудитория (5W): • Что? – работающее маркетинговое и операционное решение. Инструмент для решения трех задач: 1) остановить отток клиентов, 2) повысить доход с текущего клиента, 3) выделиться на фоне конкурентов без ввязывания в ценовую войну. Кто? – Это собственники и топ-менеджеры (управляющие) фитнес-клубов премиум- и бизнес-сегмента. Возраст 35-50 лет. Прагматики с опытом в бизнесе. Принимают решения на основе цифр и ROI, а не эмоций от дизайна. Зачем? – Чтобы напрямую увеличить прибыль. GameFit для них — это не статья расходов, а инвестиция с измеримым возвратом. Они платят за доказанное повышение удержания (LTV) на 20-30% и рост среднего чека за счет введения «технологичного» тарифа. Когда? – В «точке боли» или в точке роста: 1) При падении ключевой метрики — удержания клиентов (churn rate). 2) В момент открытия новой точки или глубокого ребрендинга, когда нужно заявить о новом позиционировании. 3) Когда конкурент внедряет инновацию и создает угрозу. Где? – Крупные города-миллионники с высокой конкуренцией на рынке фитнес-услуг: Москва, Санкт-Петербург — первоочередной фокус. |
| 4. Технологичность и наукоемкость | 1. Классификация: Сквозные цифровые технологии РФ: «Искусственный интеллект» (анализ биомеханики) и «Большие данные» (обработка персональных тренировочных данных). 2. Уровень готовности (TRL): TRL 2-3. Концепция подтверждена, ведутся эксперименты с доступными на рынке РФ компонентами. 3. Критические элементы: • Алгоритмы компьютерного зрения, адаптированные к условиям российских клубов. • Система защиты и хранения данных по 152-ФЗ на российских серверах. • Адаптация прототипов под локализованную элементную базу. 4. Концепция: Экосистема GameFit решает проблему низкого удержания клиентов (churn rate) в фитнес-клубах РФ через персонализированный, геймифицированный и технологичный опыт. |
| 5. Потенциал развития | 1. УТП: Первое в России комплексное B2B-решение «экосистема» для фитнес-клубов, объединяющее умные тренажеры, синхронизирующий браслет и адаптивное ИИ-приложение для гарантированного роста LTV клиентов клуба. 2. Конкуренты: • Прямые: Отсутствуют. • Косвенные: Дистрибьюторы зарубежного оборудования (TechnoGym – сильные: бренд; слабые: цена, закрытость), российские фитнес-приложения (Яндекс.Фитнес – сильные: аудитория; слабые: нет связи с «железом»). • Преимущество GameFit: Локализованное, комплексное решение, сфокусированное на главной бизнес-боли владельца клуба. |
| 6. Быстрый рост (Дорожная карта) | 1. Этап R&D и локализации (мес. 1-6): Адаптация алгоритмов, поиск производственного партнера в РФ, экспертиза по 152-ФЗ. Результат: Готовое ТЗ для MVP. 2. Этап создания MVP в РФ (мес. 7-12): Сборка прототипов из локализованных компонентов, разработка приложения, тестирование в московском клубе. Результат: Рабочий демо-образец (TRL 5-6). 3. Пилот в РФ (мес. 13-18): Внедрение в 1-2 клубах (Москва + регион). Сбор данных, подтверждающих рост удержания. Результат: Case study, готовое КП. 4. Выход на рынок РФ (мес. 19-24): Регистрация ПО в Роспатенте, привлечение seed-инвестиций, заключение первых 3-5 контрактов. Результат:Первые продажи, старт масштабирования. |

Дополнение в пункту 2:

На первый год прогнозируется, что 60% членов зала подпишутся на премиум-функции. Годовой доход от подписок в первый год составляет 7,56 млн рублей (300 членов × 60% × 299 рублей × 12 месяцев). На второй год доход составляет 15,12 млн рублей, на третий год — 22,68 млн рублей.

Таблица 3 – Итоговая таблица с доходами в перспективе на 4 года

| Год | Абонементы | Персоналки | Браслеты | Подписки | ИТОГО доходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 13,86 | 4,32 | 0,90 | 7,56 | 26,64 млн ₽ |
| 2 год | 27,72 | 8,64 | 1,80 | 15,12 | 53,28 млн ₽ |
| 3 год | 41,58 | 12,96 | 2,70 | 22,68 | 79,92 млн ₽ |

Операционные расходы проекта по категориям зарплата, коммунальные услуги, обслуживание тренажеров, маркетинг, IT поддержка были оценены с учетом рынка, данных с других фитнес-залов и стоимости умного оборудования. Операционные расходы по годам (1, 2, 3) следующие: 15,9 млн руб, 26,8 млн руб и 36 млн руб.

Чтобы обосновать целесообразность воплощения данного проекта, в данной работе будут приведены показатели эффективности инвестиционного проекта. Первый показатель – чистая приведённая стоимость.

Таблица 4 – Расчет NPV проекта

| Год | Денежный поток, млн руб | Дисконтированный поток, млн руб (PV) |
| --- | --- | --- |
| 0 | -34 | -34 |
| 1 | 10,74 | 9,34 |
| 2 | 26,48 | 20,01 |
| 3 | 43,92 | 28,88 |

Так как значение показателя положительно, значит целесообразно создавать данный проект.

Еще один показатель эффективности, который использован для данного стартапа – это срок окупаемости проекта (PP). Без учета дисконтирования имеем следующие данные:

Первый год: -34+10,74= -23,26 млн руб.

Второй год: -23,26+26,48= 3,22 млн руб.

На конец второго года окупаемость достигается.